PROJECT HANDOFF
DOCUMENT

Family Expense

Tài liệu bàn giao sản phẩm, mã nguồn, dữ liệu và vận hành

| Thuộc tính | Giá trị / trạng thái |
| --- | --- |
| Đội bàn giao | TBD - cần điền tên đội/người phụ trách trước ký bàn giao |
| Đội tiếp nhận | TBD - cần điền tên đội/khách hàng trước ký bàn giao |
| Ngày bàn giao | 28/08/2026 (dự thảo baseline) |
| Trạng thái | Ứng dụng đang chạy production; handoff vận hành chưa hoàn tất |
| Production | https://family-expense-8fo.pages.dev |
| Phân loại | Nội bộ - không chèn secret hoặc dữ liệu tài chính thật |

Điều kiện ký nhận: Hoàn thành các mục TBD về owner/contact, bàn giao quyền Cloudflare/Supabase/Google AI, thiết lập Git/CI/CD/staging và thực hiện restore/rollback drill.

# Trạng thái bàn giao nhanh

☒ Ứng dụng production đang hoạt động trên Cloudflare Pages.

☒ Schema, migrations, RLS/RPC và Edge Function nằm trong workspace.

☒ README, CHANGELOG và SAD đã được cập nhật ở baseline hiện tại.

☐ Chưa xác nhận Git repository/remote và chiến lược branch thực tế.

☐ Chưa có staging và CI/CD production chuẩn hóa.

☐ Chưa điền contact, owner alert, quyền truy cập và biên bản ký nhận.

☐ Chưa kiểm chứng backup restore/rollback theo runbook.

# 1. Project Overview

| Nội dung | Tóm tắt |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Thay Excel bằng ứng dụng quản lý giao dịch gia đình tiếng Việt, đa thành viên, PWA và nhập gợi ý bằng AI. |
| Phạm vi đã làm | Auth, family/member, giao dịch, dashboard, danh mục, import/export, AI suggestion, bulk edit/delete/trash, PWA. |
| Ngoài phạm vi | OCR, đồng bộ ngân hàng, kế toán doanh nghiệp, workflow phê duyệt, chứng từ Storage trong MVP. |
| Timeline hiện có | Baseline sản phẩm và các thay đổi chính được ghi tại CHANGELOG đến 28/08/2026. |
| Trạng thái | Go-live/đang chạy; tiếp tục hardening vận hành. |

# 2. Team & Contacts

| Vai trò | Tên | Liên hệ | Kênh | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | TBD | TBD | TBD | Cần điền |
| Technical Owner | TBD | TBD | TBD | Cần điền |
| Supabase Admin | TBD | TBD | TBD | Cần điền |
| Cloudflare Admin | TBD | TBD | TBD | Cần điền |
| Google AI Owner | TBD | TBD | TBD | Cần điền |
| Incident Contact | TBD | TBD | TBD | Cần điền |

Quy tắc: Không ghi mật khẩu, token hay API key trong tài liệu này. Chỉ ghi tên vault, nhóm quyền và quy trình cấp/thu hồi.

# 3. Architecture Summary

Frontend React/TypeScript là SPA/PWA trên Cloudflare Pages. Ứng dụng gọi Supabase Auth, PostgREST và RPC bằng anon key + JWT; PostgreSQL RLS là ranh giới phân quyền theo family. Edge Function parse-expense kiểm tra JWT/membership/rate limit rồi gọi Gemini bằng secret server-side và trả suggestion có cấu trúc để người dùng xác nhận.

flowchart LR U[Web/PWA] --> CF[Cloudflare Pages] U --> A[Supabase Auth] U --> P[PostgREST/RPC] P --> D[(PostgreSQL + RLS)] U --> E[parse-expense Edge Function] E --> D E --> G[Gemini API]

SAD chi tiết: docs/Solution_Architecture_Document_Family_Expense.docx.

Nhãn UI Mục đích/Danh mục ánh xạ với bảng purposes/expense_types.

Nhãn Tiền ra/Tiền vào vẫn tương thích enum database Chi tiêu/Thu nhập; dữ liệu Hoàn tiền/Tạm ứng cũ được bảo toàn.

# 4. Codebase & Repositories

| Hạng mục | Vị trí | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Frontend | src/ | pages, components, context, lib, tests |
| Database | supabase/migrations/ | Migration additive; không sửa migration đã áp dụng |
| Edge Functions | supabase/functions/parse-expense/ | Deno + Supabase JS + Zod |
| Import tooling | scripts/import-excel.mjs | Dry-run và migration dữ liệu Excel |
| Tests | src/**/*.test.*, tests/e2e | Vitest/RTL và Playwright |
| Config | package.json, vite.config.ts, supabase/config.toml | Không commit .env |
| Docs | README.md, CHANGELOG.md, docs/ | Nguồn tham chiếu và handoff |

| Repository | Remote | Branch strategy | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Family Expense | TBD - workspace hiện chưa xác nhận Git remote | Đề xuất: protected main + feature branches + PR | Cần theo dõi |

# 5. Environment & Infrastructure

| Môi trường | URL/Provider | Backend | Quyền truy cập | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local | http://127.0.0.1:5173 / Vite | Supabase local hoặc configured project | Developer machine | Có |
| Preview | Cloudflare Pages deployment URL | Không dùng production mutation để test | Cloudflare team | Có theo deploy thủ công |
| Staging | TBD | Đề xuất Supabase staging riêng | TBD | Chưa có |
| Production | family-expense-8fo.pages.dev | Supabase Cloud linked project | Cloudflare/Supabase admins | Đang chạy |

☐ Ghi project ID/tenant name vào password manager hoặc CMDB, không ghi key trong tài liệu.

☐ Xác nhận Site URL và Redirect URLs cho local/staging/production.

☐ Bàn giao quyền owner tối thiểu 2 người cho Cloudflare và Supabase.

# 6. Deployment & CI/CD

## 6.1 Quy trình hiện tại

- Chạy pnpm lint, pnpm typecheck, pnpm test và pnpm build.

- Nếu có migration: supabase db push sau khi review và sao lưu phù hợp.

- Nếu đổi AI: supabase functions deploy parse-expense.

- Deploy thư mục dist lên Cloudflare Pages; kiểm tra HTTP 200 và smoke test auth/giao dịch.

- Cập nhật CHANGELOG với URL deployment và kết quả test.

Trạng thái: Quy trình production hiện thiên về thủ công. Cần chuyển sang Git-based CI/CD có approval và staging.

## 6.2 Rollback

- Frontend: chọn deployment Cloudflare Pages ổn định gần nhất và rollback/promote theo dashboard/CLI.

- Edge Function: redeploy artifact/commit trước đã kiểm thử.

- Database: không sửa/xóa migration cũ; ưu tiên forward-fix migration. Với sự cố dữ liệu, kích hoạt restore theo chính sách backup Supabase.

- Sau rollback: smoke test đăng nhập, tải danh sách, tạo/sửa giao dịch và AI; ghi incident timeline.

# 7. Configuration & Secrets Management

| Biến/credential | Nơi sử dụng | Nơi lưu | Rotation |
| --- | --- | --- | --- |
| VITE_SUPABASE_URL | Frontend | Cloudflare env / .env.local | Khi đổi project |
| VITE_SUPABASE_ANON_KEY | Frontend | Cloudflare env / .env.local | Theo thay đổi Supabase key |
| GEMINI_API_KEY | Edge Function | Supabase Secret | 90 ngày hoặc khi nghi lộ |
| GEMINI_MODEL | Edge Function | Supabase Secret/config | Khi model đổi/deprecate |
| SUPABASE_URL/ANON_KEY | Edge Function | Supabase Secret | Khi đổi project/key |
| Cloudflare API token | Deploy/CI | CI environment secret | 90 ngày; scope Pages project |
| Supabase access token | Migration/deploy | CI environment secret | 90 ngày; scope tối thiểu |

- Tạo credential mới và cập nhật staging trước.

- Smoke test; cập nhật production trong maintenance window nếu cần.

- Thu hồi credential cũ sau khi xác minh không còn request sử dụng.

- Ghi ngày rotation, owner và phạm vi - không ghi giá trị secret.

# 8. Third-party Integrations & Dependencies

| Dịch vụ | Mục đích | Plan/license | Owner | Theo dõi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supabase Cloud | Auth, DB, RLS, RPC, Edge Function | Free/hiện hành - cần xác minh | TBD | Quota, backup, egress, email rate limit |
| Cloudflare Pages | Hosting/CDN/PWA | Free/hiện hành - cần xác minh | TBD | Build quota, domain, API token |
| Google AI Studio/Gemini | Structured AI suggestion | Free Tier/hiện hành - cần xác minh | TBD | Quota, data policy, model lifecycle |
| npm ecosystem | Runtime/build dependencies | Open source theo package | Tech Lead | License/SCA/deprecation |

# 9. Database & Data

| Nhóm | Đối tượng chính | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tenant/Auth | families, family_members | family_id + membership active + owner/member |
| Phân loại | purposes, expense_types, payment_methods, accounts, events, beneficiaries | Không hard delete danh mục đã dùng |
| Giao dịch | transactions | amount > 0, soft delete deleted_at, source/audit AI |
| Kế hoạch | budgets, recurring_transactions | Schema có sẵn; UI nâng cao ngoài MVP |
| AI audit | ai_usage_logs | Metadata tối thiểu, không API key/token |
| Import audit | import_batches và RPC liên quan | Atomic batch, duplicate guard |

## 9.1 Backup/restore và retention

☐ Xác minh backup/PITR theo Supabase plan và ghi retention chính thức.

☐ Thực hiện restore drill sang project không-production ít nhất hàng quý.

☒ Giao dịch xóa thông thường dùng deleted_at và có màn hình Đã xóa/khôi phục.

☐ Chốt retention thùng rác và ai_usage_logs với Product/Privacy owner.

☐ Export dữ liệu định kỳ ngoài nhà cung cấp nếu RPO yêu cầu.

# 10. Monitoring, Logging & Alerting

| Nguồn | Theo dõi | Alert/Owner | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloudflare | Deploy/build errors, availability, Web Vitals | TBD | Cần cấu hình |
| Supabase | Auth errors, DB CPU/connections, slow queries, Edge errors | TBD | Có log nền tảng; alert TBD |
| ai_usage_logs | Success/error, latency, quota/rate limit | Google AI Owner TBD | Có dữ liệu cơ bản |
| Client | JS errors, PWA offline/JWT refresh failures | Frontend Owner TBD | Chưa có error tracking chuẩn |
| Synthetic | Login page, health/smoke route | Incident Contact TBD | Chưa có |

Không log token, secret, email đầy đủ, nội dung AI hoặc chi tiết giao dịch.

Mức đề xuất: P1 mất truy cập/lộ dữ liệu; P2 auth/CRUD/AI lỗi diện rộng; P3 lỗi đơn lẻ/UI.

Alert phải có owner, escalation path, quiet hours và runbook link.

# 11. Known Issues, Technical Debt & Workarounds

| Mục | Ảnh hưởng | Workaround hiện tại | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiếu Git/CI/CD/staging | Khó audit/rollback, rủi ro deploy | Chạy quality checks và deploy thủ công | P0 |
| JWT issued-at-future trên PWA | Request Supabase thất bại sau khi app ngủ | Refresh session khi foreground; đăng nhập lại nếu còn lỗi | P1 |
| Email rate limit Supabase | Đăng ký/reset bị giới hạn | Chờ quota, tránh gửi lặp; cấu hình SMTP khi cần | P1 |
| Free Tier Gemini | 429/quota/model thay đổi | Không retry vô hạn; hiển thị lỗi; model qua env | P1 |
| Enum DB cũ | Tên nghiệp vụ UI và DB khác nhau | Mapping Tiền ra/Tiền vào; giữ dữ liệu legacy | P2 |
| Storage chưa dùng | Chưa có chứng từ | Ngoài MVP | P3 |
| Monitoring chưa đầy đủ | Phát hiện sự cố chậm | Kiểm tra platform logs thủ công | P1 |

# 12. Runbooks / SOPs

## 12.1 Người dùng không đăng nhập/reset được

- Kiểm tra status Supabase Auth và redirect URL của domain hiện tại.

- Xác định lỗi invalid credentials, email rate limit hay JWT/clock skew; không yêu cầu user gửi token.

- Nếu rate limit: dừng gửi lặp, chờ cửa sổ quota hoặc kiểm tra SMTP custom.

- Nếu link reset về login: kiểm tra route /dat-lai-mat-khau và Site/Redirect URLs.

- Ghi sự cố đã ẩn email/PII và xác minh đăng nhập lại.

## 12.2 JWT issued-at-future trên mobile/PWA

- Yêu cầu bật ngày/giờ tự động trên thiết bị và kiểm tra chênh lệch thời gian.

- Đưa app ra foreground để session refresh; thử lại một lần có giới hạn.

- Nếu còn lỗi: đăng xuất/đăng nhập lại; kiểm tra service worker/version mới nhất.

- Đối chiếu Supabase Auth logs theo timestamp, không log JWT.

## 12.3 AI trả 429/JSON không hợp lệ

- Kiểm tra ai_usage_logs metadata và Supabase Edge Function logs.

- 429: không retry liên tục; thông báo user nhập thủ công và kiểm tra quota/model.

- JSON/unknown category: xác minh GEMINI_MODEL, schema và danh mục family; giữ server validation.

- Không giảm kiểm soát bằng cách gọi Gemini trực tiếp từ frontend.

## 12.4 Lỗi deploy

- Dừng production rollout nếu lint/typecheck/test/build không đạt.

- Kiểm tra env names, SPA fallback, auth redirect và project target.

- Rollback Cloudflare deployment gần nhất; forward-fix database nếu migration đã chạy.

- Smoke test và ghi CHANGELOG/incident record.

## 12.5 Nghi ngờ truy cập chéo family

- Xếp P1 security; tạm dừng mutation/deploy liên quan nếu cần.

- Bảo toàn log metadata; không sao chép dữ liệu tài chính vào chat/ticket.

- Kiểm tra RLS policies, RPC SECURITY DEFINER và auth.uid/family_id.

- Khắc phục bằng migration mới, chạy negative tests và đánh giá phạm vi ảnh hưởng.

- Thông báo theo quy trình privacy/security đã phê duyệt.

# 13. Testing & QA

| Lớp test | Lệnh | Phạm vi | Bắt buộc trước deploy |
| --- | --- | --- | --- |
| Lint | pnpm lint | ESLint/quy tắc mã | Có |
| Type | pnpm typecheck | TypeScript strict | Có |
| Unit/RTL | pnpm test | Domain, import, AI, pages/components | Có |
| Build | pnpm build | Production bundle + PWA | Có |
| E2E | pnpm test:e2e | Luồng chính trên browser | Staging/release |
| DB/RLS | Supabase local/staging tests | Cross-family, role, RPC, migration | Cần bổ sung vào CI |

Tài khoản test: Không ghi credential trong tài liệu. Tạo user/family test riêng ở staging, lưu trong password manager của đội và không tái sử dụng production data.

# 14. Documentation Index

| Tài liệu | Vị trí | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Solution Architecture Document | docs/Solution_Architecture_Document_Family_Expense.docx | Đã hoàn thành |
| Project Handoff Document | docs/Handoff_Document_Family_Expense.docx | Đã hoàn thành - còn TBD ký nhận |
| README / Setup / Deploy | README.md | Đã có; rà soát khi pipeline đổi |
| Change history | CHANGELOG.md | Đã cập nhật theo thay đổi |
| Database schema/policies | supabase/migrations/*.sql | Nguồn sự thật kỹ thuật |
| AI API contract | supabase/functions/parse-expense/index.ts | Nguồn sự thật kỹ thuật |
| User guide | README.md và hướng dẫn trong UI | Cần tách thành tài liệu người dùng nếu bàn giao khách hàng |
| API docs | PostgREST/RPC schema + code | Chưa có catalog API độc lập |

# 15. Outstanding Tasks & Roadmap

| Ưu tiên | Việc | Owner | Due | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Khởi tạo Git remote, baseline tag, protected main | TBD | TBD | Chưa làm |
| P0 | CI lint/typecheck/test/build + Cloudflare preview | TBD | TBD | Chưa làm |
| P0 | Supabase/Cloudflare staging tách biệt | TBD | TBD | Chưa làm |
| P1 | RLS negative tests và migration rehearsal | TBD | TBD | Chưa làm |
| P1 | Monitoring/alert/error tracking không chứa PII | TBD | TBD | Chưa làm |
| P1 | Backup restore và rollback drill | TBD | TBD | Chưa làm |
| P1 | Chốt retention/log/privacy policy | TBD | TBD | Cần quyết định |
| P2 | Đánh giá migration enum Tiền vào/Tiền ra dài hạn | TBD | TBD | Theo dõi |
| P3 | Storage chứng từ/recurring/queue khi có business case | TBD | TBD | Backlog |

# 16. Sign-off

| Bên | Đại diện | Vai trò | Ngày | Xác nhận/Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bàn giao | TBD | TBD | __/__/____ | ________________________ |
| Tiếp nhận | TBD | TBD | __/__/____ | ________________________ |
| Product Owner | TBD | TBD | __/__/____ | ________________________ |
| Security/Ops (nếu có) | TBD | TBD | __/__/____ | ________________________ |

☐ Đã nhận quyền truy cập cần thiết và xác minh MFA.

☐ Đã nhận tài liệu, mã nguồn, migration và lịch sử triển khai.

☐ Đã thực hiện walkthrough kiến trúc, deploy, rollback và incident runbooks.

☐ Đã xác nhận danh sách outstanding tasks, owner và thời hạn.

☐ Đã thu hồi quyền không còn cần thiết của đội bàn giao.